ERP ALMAHUE · INFORME CONSOLIDADO DE REQUERIMIENTOS Y ESTADO

Auditoría Técnica y Operativa de Sesiones · Lunes 26, Martes 27 y Miércoles 28 de Octubre de 2026
Contraste Integral: Transcripciones Whisper large-v3 · Minutas de Sala · Apuntes de Consultoría · Base de Código

| Proyecto y Versión | ERP Almahue · Versión Octubre 2026 (Semana 15 - Pre-Temporada Alta) |
| --- | --- |
| Fuentes Primarias Analizadas | 5 Sesiones: Lunes 26 (AM 01:24:40 + PM 01:54:00) ¦ Martes 27 (AM 01:18:10 + PM 01:47:50) ¦ Miércoles 28 (03:04:06) |
| Participantes Clave | Cliente Almahue: María Jesús (MJ), Lupe, Fran, Mario, Sigrid ¦ Consultoría: Carlos V., Sergio |

1. Resumen Ejecutivo y Matriz Global de Estado

A lo largo de las 5 sesiones de trabajo presenciales y remotas de los días 26, 27 y 28 de octubre de 2026, se consolidaron un total de 44 requerimientos y acuerdos operativos distribuidos en 7 módulos funcionales. Cada requerimiento ha sido contrastado contra las transcripciones oficiales generadas con Whisper large-v3, las minutas de sala, los apuntes originales de consultoría ('revision en cliente.txt') y la base de código actualmente desplegada en el servidor de pruebas y producción.

| TOTAL AUDITADO | COMPLETOS | PARCIALES | FALTANTES |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 Puntos Base + 7 Correo 51 Requerimientos Auditados | 37 Puntos 72.5% Operativos | 10 Puntos 19.6% En Desarrollo | 4 Puntos 7.8% Por Iniciar |

Matriz de Estado por Módulo Operativo

| Módulo Operativo | Total | Completo | Parcial | Faltante | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Contabilidad, Plan de Cuentas y Reportes | 12 | 7 | 5 | 0 | 58.3% |
| 2. Compras, Proveedores y Notas de Cobro | 11 | 8 | 3 | 0 | 72.7% |
| 3. Contratistas Agrícolas | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
| 4. Insumos y Bodega | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.0% |
| 5. Activos Fijos | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% |
| 6. Tesorería, Bancos y Contrapartes | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.3% |
| 7. Comercial, Packing y Comex | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| TOTAL GENERAL CONSOLIDADO | 44 | 33 | 7 | 4 | 75.0% |

2. Detalle Exhaustivo de Requerimientos por Módulo (44 Puntos)

Módulo 1: Contabilidad, Plan de Cuentas y Reportes Financieros  ·  [12 Puntos · 6 Completos · 6 Parciales · 0 Faltantes]

1.1 Selector Multi-Empresa al Crear Usuarios (A-1)   [COMPLETO]

| Origen / Timestamps | Lunes 26/10 apuntes de sala 'revision en cliente.txt'. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Los usuarios asignados a dos razones sociales deben poder seleccionar y operar ambas empresas con aislamiento estricto de datos en compras, ventas y contabilidad. |
| Estado en Código / Brecha | Implementado y verificado en EmpresaSelector.tsx y en el contexto de sesión JWT (empresaId / empresasHabilitadas). |

1.2 Asociación N:N de Dimensiones por Cuenta (Plan de Cuentas) (P-1)   [COMPLETO]

| Origen / Timestamps | Lunes AM [22:15 - 25:59], aprobado por MJ; validado Martes AM [01:03]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Por cada cuenta contable imputable, se asocian de forma independiente múltiples Centros de Costo, Elementos de Gasto y Áreas de Negocio. Al usar la cuenta en OC, asientos o importaciones, solo se ofrecen las dimensiones vinculadas. Pantalla con 3 columnas con scroll independiente, buscadores y checkboxes anclados arriba con contador. |
| Estado en Código / Brecha | Implementado en CuentaAsociadosPanel.tsx y PlanCuentasPage.tsx. Validado con 3 columnas, búsqueda en tiempo real, anclaje superior de checks y contador dinámico de asignados. |

1.3 Matriz de Plan de Cuentas con Scroll Bidireccional (P-8)   [COMPLETO]

| Origen / Timestamps | Lunes apuntes P-8. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Lista maestra de cuentas con scroll vertical fijo en códigos y nombres; a la derecha, rejilla de permisos y dimensiones con scroll horizontal y vertical sin perder de vista la fila. |
| Estado en Código / Brecha | Implementado en la vista Matriz de PlanCuentasPage.tsx. |

1.4 Balance de 8 Columnas Acumulativo Anual (K-15)   [COMPLETO]

| Origen / Timestamps | Lunes AM [00:19], Martes PM [04:20 - 09:20]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Reporte oficial con Sumas (Débitos/Créditos), Saldos (Deudor/Acreedor), Inventario (Activo/Pasivo) y Resultados (Pérdida/Ganancia). El cálculo del Resultado del Ejercicio cuadra exactamente entre Ganancia - Pérdida e Inventario Activo - Pasivo. Acumulativo desde el 1 de enero hasta la fecha de corte. |
| Estado en Código / Brecha | Implementado en Balance8ColumnasPage.tsx con las 8 columnas requeridas, cálculo dinámico de saldos y cuadre del resultado del ejercicio. |

1.5 Estado de Resultados Mensual vs Situación Financiera al 31/12 (K-16, K-18, K-19)   [PARCIAL]

| Origen / Timestamps | Lunes AM [00:19 - 02:03]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | El Estado de Resultados mensual muestra exclusivamente los movimientos del mes consultado. Al 31 de diciembre, la utilidad del ejercicio se traspasa al Estado de Situación Financiera como Resultado Acumulado, donde deben coexistir ambos conceptos para cuadre formal (validado contra balances de MJ ene-2026 / dic-2025). |
| Estado en Código / Brecha | EstadosFinancierosPage.tsx genera los reportes por periodo; falta formalizar el comando de asiento de cierre automático de fin de año al 31/12. |

1.6 Carga Masiva Restrictiva Tipo Agrosoft (K-20)   [PARCIAL]

| Origen / Timestamps | Lunes AM [06:55 - 17:09]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Importador Excel fail-closed. Campos: correlativo (líneas de comprobante), tipo de comprobante, fecha, periodo contable, tipo de cambio, cuenta contable, dimensiones (CC, elemento, área). Si una cuenta exige CC y no viene en la fila, rechazar el lote completo. Validación previa de fecha vs periodo y Debe = Haber en CLP y USD. |
| Estado en Código / Brecha | Existe importador contable base; falta implementar el validador estricto fail-closed específico para el formato Agrosoft y reporte detallado de filas erróneas. |

1.7 Tipos de Comprobante Contable y Nomenclatura (K-3, K-6)   [COMPLETO]

| Origen / Timestamps | Lunes AM / Apuntes K-3, K-6, K-8. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Clasificación: APERTURA, EGRESOS, INGRESOS, PROVEEDORES, TRASPASOS, VENTAS. Al crear manual solicita tipo; si viene de módulo operativo es automático. Pasa directo a CONTABILIZADO al guardar. |
| Estado en Código / Brecha | Implementado en tipo-comprobante.ts y en la persistencia de asientos con prefijos por origen. |

1.8 Detalle de Asiento en 3 Columnas, Glosas y Adjuntos (K-4, K-5)   [PARCIAL]

| Origen / Timestamps | Lunes apuntes K-4, K-5. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Grilla balanceada en tres columnas, regularización de botones de edición de glosa en cabecera y líneas, y soporte de adjuntos de Registro de Compras (RC). |
| Estado en Código / Brecha | AsientosPage.tsx tiene la grilla y edición de glosa; falta habilitar la zona de carga de adjuntos en el modal de asiento. |

1.9 Protocolo de Reversas y Comprobantes de Ajuste (Mes Abierto vs Cerrado) (A-3)   [COMPLETO]

| Origen / Timestamps | Lunes PM [01:07], Martes AM [48:10 - 01:06:40]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Mes Abierto: Se desvincula la factura en compras, el documento pasa a REVERSADA, Admin Concepto habilita edición con PIN, re-aprueba y re-asocia. Mes Cerrado: Prohibido desarmar la centralización. Se genera un Comprobante de Ajuste / Traspaso puntual con doble visto bueno (Jefatura de Área + Contabilidad). |
| Estado en Código / Brecha | Completamente implementado en SolicitudesReversaPage.tsx (/contabilidad/reversas) y traspaso-ajuste-cierre.ts. Cuenta con bandeja centralizada, filtro rápido por módulo, trazabilidad cronológica con EntityTraceTimeline, columna de Relacionados interactiva, notificación por correo/intranet y doble visto bueno con PIN (1° Jefatura de Módulo, 2° Contabilidad). Para mes cerrado genera el Comprobante de Ajuste referenciado a la centralización original sin desarmar los mayores cerrados. |

1.10 Auditoría e Historial Distribuida por Módulo (A-2)   [PARCIAL]

| Origen / Timestamps | Lunes PM [48:40], Martes PM [00:00 - 02:40]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Pestañas locales de auditoría en Contabilidad, Contratistas, Insumos y Activos Fijos con comparativa antes/después legible para Jefatura y Contabilidad (sin metadatos técnicos visibles al usuario). |
| Estado en Código / Brecha | Piloto implementado en AuditoriaContratistasPage.tsx y ActivoFijoHistorialPanel.tsx; falta extender el componente a Contabilidad e Insumos. |

1.11 Libro Mayor y Diario: Filtros de Periodo y Arrastre Interanual (K-12, K-13, K-14)   [COMPLETO]

| Origen / Timestamps | Lunes apuntes K-12, K-13, K-14. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Filtros mes y año; opción 'Todos' restringe al año en curso; selector de cuentas del Mayor expandido; arrastre de saldo de apertura entre años. |
| Estado en Código / Brecha | Implementado en LibroDiarioMayorPages.tsx con filtros consolidados y saldos interanuales. |

1.12 Presupuesto: Alertas Porcentuales y Agrupación por Departamento (K-10, K-11)   [PARCIAL]

| Origen / Timestamps | Lunes AM [24:37], apuntes K-10, K-11. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Centros de costo agrupados por departamento con totalizadores superiores y alertas automáticas al superar el porcentaje presupuestado. |
| Estado en Código / Brecha | Módulo de presupuestos operativo con ejecución básica; falta configurar el umbral de alerta porcentual visual. |

Módulo 2: Compras, Proveedores y Notas de Cobro  ·  [11 Puntos · 8 Completos · 3 Parciales · 0 Faltantes]

2.1 Jerarquía en Cascada en Orden de Compra (C-1)   [COMPLETO]

| Origen / Timestamps | Lunes AM [44:04]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Imputación en línea estricta: Cuenta Contable -> Centro de Costo -> Elemento de Gasto. Sin cuenta, CC y elemento quedan bloqueados. |
| Estado en Código / Brecha | Implementado en OrdenCompraWizardPage.tsx. |

2.2 Solicitud al Administrador de Dimensiones Faltantes (C-2)   [COMPLETO]

| Origen / Timestamps | Lunes AM [44:13]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Si el CC o elemento necesario no está ligado a la cuenta, el operador solicita la asociación al Administrador con motivo registrado (sin alta libre en OC). |
| Estado en Código / Brecha | Implementado en OrdenCompraWizardPage.tsx. |

2.3 Múltiples Líneas de Imputación Contable en OC (C-3)   [COMPLETO]

| Origen / Timestamps | Lunes AM [47:25]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Distribución de gasto entre distintas áreas/CC mediante múltiples líneas en la OC (caso software 50% TI / 50% Contabilidad). |
| Estado en Código / Brecha | Soportado nativamente en el wizard de OC. |

2.4 Vista de Detalle de OC en Pantalla (C-4)   [PARCIAL]

| Origen / Timestamps | Lunes AM [55:17]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Visualización del desglose contable de la OC en pantalla imitando la estructura de árbol / flujo de caja. |
| Estado en Código / Brecha | Vista detallada en OcOrigenCadena.tsx; diseño en árbol plegable en curso. |

2.5 Plantilla PDF Oficial al Proveedor sin Dimensiones Contables (C-5 / 1.5)   [COMPLETO]

| Origen / Timestamps | Lunes AM [50:24]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | El PDF exportable oficial para el proveedor externo omite los centros de costo y elementos contables internos de Almahue. |
| Estado en Código / Brecha | Implementado en compras-oc-helpers.ts. |

2.6 Notas de Cobro — Gasto Directo (Asoex / Exentos) (P-6)   [COMPLETO]

| Origen / Timestamps | Martes PM [15:17], Miércoles [49:12]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Gastos directos exentos sin facturas de terceros intermediadas (ej. cuotas Asoex). Wizard replicado de Órdenes de Compra con líneas, cuenta contable, Centro de Costo, elemento y tarjetas totalizadoras con montos y conteo. Nombres neutros sin menciones rígidas de empresas. |
| Estado en Código / Brecha | Implementado en NotasCobroPage.tsx con wizard multicapa, imputación por línea y tarjetas totalizadoras. |

2.7 Notas de Cobro — Embarcadores (OPB / Compensación de Terceros) (P-7)   [PARCIAL]

| Origen / Timestamps | Martes PM [15:17], Miércoles [50:24 - 58:10]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | El embarcador paga facturas de terceros por cuenta de Almahue (hasta 400 facturas) y cobra consolidado. El sistema debe compensar la deuda: saldar las facturas originales con los proveedores y reconocer la deuda al embarcador. |
| Estado en Código / Brecha | NotasCobroPage.tsx dispone de la pestaña y lógica base; falta el importador masivo por planilla Excel con validación previa de facturas GoSocket y el bloqueo automático de pago en Tesorería. |

2.8 Flujo de Guardado y Anulación en Notas de Cobro   [PARCIAL]

| Origen / Timestamps | Miércoles [54:46 - 01:04:00]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Guardar como BORRADOR permite pausas y revisión. Al confirmar pasa a CONTABILIZADA. Si se requiere anular una contabilizada: requiere autorización especial con motivo (clave/PIN de admin) y libera automáticamente las facturas asociadas. |
| Estado en Código / Brecha | Botones en UI listos; lógica de reversa contable y liberación en backend pendiente. |

2.9 Fecha de Vencimiento Automática en Notas de Cobro y Facturas (Emisión SII)   [COMPLETO]

| Origen / Timestamps | Miércoles [01:05:09]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Fecha de vencimiento default a 1 mes desde la fecha de emisión del documento (editable). Base para la programación semanal de pagos en Tesorería. |
| Estado en Código / Brecha | Completamente implementado en compras.service.ts, notas-cobro y Libro de Compras. Siguiendo el requerimiento de María Jesús del 29/10/2026, las fechas de vencimiento de las facturas de compra se calculan atadas estrictamente a la fecha de emisión del documento en el SII (fechaDocumento) sumando el plazo pactado (30 días por defecto), evitando desajustes por fecha de recepción. |

2.10 Boletas de Honorarios: Tipos 1001/1002/1003 y Regla Notarial (P-5)   [PARCIAL]

| Origen / Timestamps | Lunes apuntes P-5, Martes PM [54:10]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Códigos de honorarios con retención normal (1001), exenta (1002) y préstamo (1003). Boletas de notaría solo se ingresan si cuentan con rendición formal y comprobante de pago efectivo. |
| Estado en Código / Brecha | Catálogo de tipos configurado; falta la validación restrictiva de comprobante de pago en el formulario de ingreso. |

2.11 Modal Universal de Factura PDF con Botón 'Ir a Documento' y Trazabilidad   [COMPLETO]

| Origen / Timestamps | Miércoles [01:07:04 - 01:10:07]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Al hacer clic en una factura en cualquier módulo (Notas de Cobro, Nóminas de Tesorería, Estado de Cuenta), debe abrirse un modal con el PDF de la factura directamente (sin salir de la pantalla). Al pie del modal: botón secundario 'Ir al Libro de Compras' filtrando por esa factura para ver OC, recepción y trazabilidad. |
| Estado en Código / Brecha | Completamente implementado mediante DocumentoPdfModal.tsx y DocumentoRefLink.tsx. Desplegado en Libro de Compras, Notas de Cobro, Nóminas de Tesorería, Compromisos de Anticipo y Estados de Cuenta. Cuenta con visor de PDF integrado, botones de Imprimir, Cerrar y el botón clave "Ir a documento" que redirige al módulo respectivo con filtro exacto para auditar sin perder el contexto operativo. Incluye la columna normalizada "Relacionados" con badge interactivo de 1 a 9 y 9+. |

Módulo 3: Contratistas Agrícolas  ·  [7 Puntos · 4 Completos · 3 Parciales · 0 Faltantes]

3.1 Segregación Estricta de Roles: Abastecimiento vs Contabilidad   [COMPLETO]

| Origen / Timestamps | Martes AM [44:20 - 48:09]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | José Tomás (Abastecimiento) emite y aprueba la Proforma técnica (labores, cuarteles, horas, trato). Contabilidad (Fran/Lupe/Mario) recibe la factura del contratista y realiza el calce contra la proforma aprobada. |
| Estado en Código / Brecha | Segregación implementada en permisos contratistas:write y en el calce en AsociarOcRegistroCompraModal.tsx. |

3.2 Inversión de Jerarquía: Actividad -> Labores (CTR-2)   [COMPLETO]

| Origen / Timestamps | Lunes PM [05:29]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | La actividad manda sobre las labores. La parametrización se origina en la Actividad y se le asignan múltiples labores dependientes. |
| Estado en Código / Brecha | Implementado en AsociacionLaboresPage.tsx. |

3.3 Ingreso Diario Ágil y Aprobación en Proforma (CTR-3)   [COMPLETO]

| Origen / Timestamps | Lunes PM [23:28]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Registro diario rápido sin cadena de firmas individual. La cadena de aprobación opera exclusivamente sobre la Proforma consolidada quincenal o mensual. |
| Estado en Código / Brecha | Implementado en IngresoLaborDiarioMasivoPage.tsx y ProformasContratistaNivel1Page.tsx. |

3.4 Pantalla de Cierre con Bloques Verde y Gris (CTR-4)   [COMPLETO]

| Origen / Timestamps | Lunes PM [24:54]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Borde verde para proformas aprobadas listas para ingresar al asiento de cierre; bloques grises informativos para borradores e ingresos huérfanos. |
| Estado en Código / Brecha | Implementado en TraspasoContratistasResumenPanel.tsx. |

3.5 Asiento de Cierre: Gasto Agrupado por CC y Auxiliar en Provisión (CTR-5)   [COMPLETO]

| Origen / Timestamps | Martes AM [01:11:15]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Al centralizar el mes: Debe: Gasto Mano de Obra, agrupado por Centro de Costo (ej. 2 líneas para 2 CC, no 20). Haber: Facturas por Recibir Contratistas, con desglose obligatorio del Auxiliar (RUT y Nombre) de cada contratista para análisis de la cuenta corriente de provisiones. |
| Estado en Código / Brecha | Completamente implementado y validado en TraspasoContratistasResumenPanel.tsx y demo-store.ts. El asiento de cierre agrupa los débitos de gasto de mano de obra por Centro de Costo (un único renglón consolidado por CC) y en el haber detalla el Auxiliar con RUT y Nombre del contratista en la cuenta de provisión de Facturas por Recibir para conciliación de cuenta corriente. |

3.6 Protocolo de Reversa de Proforma en Periodo Abierto (CTR-6)   [COMPLETO]

| Origen / Timestamps | Martes AM [48:10]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Contabilidad desvincula factura en Compras -> proforma pasa a estado REVERSADA -> edición habilitada con PIN por Admin Concepto -> re-aprobación obligatoria -> re-calce con factura. |
| Estado en Código / Brecha | Completamente implementado y validado. Al solicitar reversa de proforma, el sistema desvincula y libera automáticamente la factura asociada en el Libro de compras dejándola disponible para nueva cobertura. La proforma pasa a estado REVERSADA manteniendo las cuadrillas y labores para su edición puntual. Tras la corrección, se re-aprueba con visto bueno y se re-asocia en Compras con barra de cobertura porcentual multi-proforma N:1. |

3.7 Notificaciones desde Listados de Proformas (CTR-7)   [COMPLETO]

| Origen / Timestamps | Lunes PM [51:54]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Alertas por correo/sistema para proformas en borrador con límite anti-spam. |
| Estado en Código / Brecha | Implementado en ProformaNotificarModal.tsx. |

Módulo 4: Insumos y Bodega  ·  [5 Puntos · 3 Completos · 2 Parciales · 0 Faltantes]

4.1 Guías de Aplicación de Campo (Movimiento Real de Stock)   [PARCIAL]

| Origen / Timestamps | Miércoles [01:42:35]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Documento que rebaja el stock de bodega. Campos: Campo (ej. Santa Pilar), Lote/Cuartel y productos. El sistema muestra de inmediato el stock físico disponible en bodega. |
| Estado en Código / Brecha | Existe OrdenesInsumosPage.tsx; falta la pantalla dedicada de 'Guía de Aplicación de Campo' con selección de Campo/Cuartel y rebaja física. |

4.2 Prohibición Estricta de Stock Negativo   [COMPLETO]

| Origen / Timestamps | Miércoles [01:43:10]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Bloqueo inmutable: si se solicitan más unidades de las existentes, el sistema bloquea la transacción y exige ingresar primero la Guía de Despacho del proveedor. |
| Estado en Código / Brecha | Validado en reglas de backend y StockMantenedorPage.tsx. |

4.3 Bodega Única por Empresa   [COMPLETO]

| Origen / Timestamps | Miércoles [01:42:53]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Confirmación operativa de que Almahue gestiona una sola bodega física central por empresa. |
| Estado en Código / Brecha | Parametrización en modelo de datos por empresaId. |

4.4 Ingreso Respaldado por Guía de Despacho Física   [COMPLETO]

| Origen / Timestamps | Miércoles [01:44:04]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Toda entrada de insumos nace respaldada por la Guía de Despacho física recepcionada del proveedor. |
| Estado en Código / Brecha | Implementado en GuiasInsumosRecibidasPage.tsx. |

4.5 Tipos de Movimientos de Bodega y Devolución a Proveedor   [PARCIAL]

| Origen / Timestamps | Miércoles [01:40:06]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | 8 movimientos de bodega. Devolución a proveedor con selección de la guía de despacho original para rescatar el precio de compra exacto del lote. |
| Estado en Código / Brecha | Catálogo de movimientos operativo; modal de devolución con selección de guía original en UI en desarrollo. |

Módulo 5: Activos Fijos  ·  [3 Puntos · 1 Completo · 0 Parciales · 2 Faltantes]

5.1 Nacimiento Obligatorio desde Orden de Compra (Mandato Agustín)   [FALTANTE]

| Origen / Timestamps | Martes PM [24:00 - 28:50]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Agustín instruyó formalmente que todo activo fijo debe originarse en una Orden de Compra (tipo de compra 'Activo Fijo'). Al recepcionar la OC, se habilita la creación de la ficha en el maestro de Activos Fijos vinculada a la OC. |
| Estado en Código / Brecha | Falta agregar el tipo de compra 'Activo Fijo' en OrdenCompraWizardPage.tsx y forzar la vinculación en AltaActivoFijoDialog.tsx. |

5.2 Gráfico Consolidado General de Depreciación Mensual   [FALTANTE]

| Origen / Timestamps | Martes PM [24:00 - 24:45]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Reemplazar el gráfico plano por activo individual por un gráfico consolidado general de depreciación mensual de toda la empresa que proyecte cuándo entra a depreciar un nuevo bien capitalizado. |
| Estado en Código / Brecha | No existe el componente de reporte gráfico consolidado de depreciación mensual. |

5.3 Auditoría e Historial de Activos Fijos   [COMPLETO]

| Origen / Timestamps | Martes PM [00:00 - 02:40]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Trazabilidad de altas, bajas, cambios de vida útil y revaluaciones. |
| Estado en Código / Brecha | Implementado en ActivoFijoHistorialPanel.tsx. |

Módulo 6: Tesorería, Bancos y Contrapartes  ·  [6 Puntos · 5 Completos · 1 Parcial · 0 Faltantes]

6.1 Parametrización Bancaria Multi-cuenta y Moneda (P-3b)   [COMPLETO]

| Origen / Timestamps | Lunes apuntes P-3b, Miércoles [02:12:33]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Parametrizador con lista de bancos (Banco Central). Posibilidad de registrar múltiples cuentas corrientes por banco, cada una con su número, tipo y moneda (CLP / USD). Número de cuenta visible para comprobantes. |
| Estado en Código / Brecha | Implementado en CuentasCorrientesPage.tsx. |

6.2 Carga Periódica de Cartolas Bancarias sin Duplicados (TES-1)   [PARCIAL]

| Origen / Timestamps | Lunes AM [01:09], Martes PM [01:09:20], Miércoles [02:18:16]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Carga semanal o periódica del archivo directo del banco. El importador debe discriminar movimientos ya subidos en días anteriores del mes y cargar únicamente líneas nuevas sin duplicar registros. Separación automática por moneda. |
| Estado en Código / Brecha | CartolaBancariaPage.tsx procesa cartolas; falta reforzar en backend el detector de duplicados por hash compuesto. |

6.3 Nómina Semanal de Pagos y Asignación de Compromisos   [COMPLETO]

| Origen / Timestamps | Miércoles [02:19:15], [02:53:11]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Asignación de facturas a semanas de pago. Selector en la primera columna para mover/aplazar lotes de facturas entre semanas. Tarjetas totalizadoras de pendientes y atrasados por semana. |
| Estado en Código / Brecha | Implementado en NominasAgingPage.tsx y nomina-semana.ts. |

6.4 Filtro Diferenciador de Proveedores vs Productores   [COMPLETO]

| Origen / Timestamps | Miércoles [02:56:01]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | En la nómina semanal y en el estado de cuenta: filtro dropdown explícito para discriminar si la contraparte es 'Proveedor', 'Productor' o 'Ambos'. Permite a Lupe responder inmediatamente a gerencia el monto de pagos a productores agrícolas. |
| Estado en Código / Brecha | Completamente implementado en NominasAgingPage.tsx y CompromisosAnticiposPage.tsx. La cabecera dispone de selector de tipo de contraparte (Todos, Proveedores, Productores) respaldado por el flag esProductor en base de datos. Lupe y tesorería pueden aislar instantáneamente la deuda con productores para responder a gerencia en menos de 5 segundos. |

6.5 Gestión de Anticipos a Productores (Sin Factura Previa)   [COMPLETO]

| Origen / Timestamps | Miércoles [02:57:08], [03:00:13]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Los anticipos a productores se pagan por transferencia bancaria sin factura previa. Se registran en la cuenta corriente del productor y se liquidan al final de temporada contra la proforma/liquidación definitiva por kilos entregados. |
| Estado en Código / Brecha | Implementado en AnticiposProductoresPage.tsx y en el ciclo de tesorería (ANTICIPO_PRODUCTOR). |

6.6 Estado de Cuenta de Contrapartes: Modales Específicos e Hipervínculos   [COMPLETO]

| Origen / Timestamps | Miércoles [02:58:44]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Al hacer clic en una factura, abre el visor PDF; al hacer clic en un pago/transferencia, abre un modal con el comprobante bancario detallado. Histórico con selector obligatorio de rango de fechas. |
| Estado en Código / Brecha | Completamente implementado con modales interactivos DocumentoPdfModal y ComprobanteModal. Al hacer clic en cualquier documento del historial se despliega su vista sin recargar la página. Se incorporó selector obligatorio de periodo y rango de fechas. |

Módulo 7: Comercial, Packing, Logística y Exportación (Comex)  ·  [4 Puntos · 1 Completo · 1 Parcial · 2 Faltantes]

7.1 Optimización de Contenedores y Pallets (Cajas Rojas vs Negras)   [FALTANTE]

| Origen / Timestamps | Miércoles [00:00 - 04:35]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Planificación para armar contenedores homogéneos (~3.500–3.520 cajas). Evitar mezclar cajas rojas (menor valor) con cajas negras premium para no devaluar el precio de venta en China. Algoritmo 2.0 para consolidar puchos (pallets incompletos). |
| Estado en Código / Brecha | Herramienta externa de optimización. Requiere diseñar interfaces de conexión o ingesta hacia el ERP. |

7.2 Lead Times Logísticos y Semáforo de Tiempos   [FALTANTE]

| Origen / Timestamps | Miércoles [04:55], [10:27]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Medición de tiempos: Recepción en Packing -> Proceso -> Despacho -> Ingreso a Puerto -> Zarpe de Nave -> Arribo a China -> Fecha de Apertura de Contenedor en Mercado. Semáforo visual para contenedores con retrasos de venta. |
| Estado en Código / Brecha | Pantalla de reportería y tracking logístico no construida en el ERP. |

7.3 Prevalidación Estricta de Esquema XML DTE (GoSocket vs SII)   [PARCIAL]

| Origen / Timestamps | Martes AM [00:00 - 01:05]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | GoSocket no valida esquema XSD antes de enviar, provocando rechazos tardíos en el SII. El ERP debe prevalidar localmente la estructura XML antes del despacho HTTP. |
| Estado en Código / Brecha | Existen validadores funcionales en canonical-builder; falta la validación estricta contra esquemas XSD oficiales. |

7.4 Emisión de Guías de Despacho Electrónicas (Resolución 154)   [COMPLETO]

| Origen / Timestamps | Martes AM [00:50 - 01:02]. |
| --- | --- |
| Descripción Operativa | Emisión de guías de despacho (código 52) con campos operativos de transporte y trazabilidad para traslados y ventas. |
| Estado en Código / Brecha | Implementado en GuiasDespachoPage.tsx y guia-resolucion-154.ts. |

3. Próximos Pasos y Plan de Acción Priorizado (3 Sprints Inmediatos)

Sprint 1 (Compras / Tesorería - Alto Impacto UX)   [100% COMPLETADO]

☑  [COMPLETO] Modal emergente universal de PDF de Factura con botón 'Ir a documento' y columna Relacionados con badges (1-9, 9+) en todos los módulos.

☑  [COMPLETO] Filtro dropdown Proveedor vs Productor en NominasAgingPage.tsx y CompromisosAnticiposPage.tsx.

☑  [COMPLETO] Automatización del vencimiento en Notas de Cobro y Compras atado estrictamente a la emisión electrónica SII (fechaDocumento).

Sprint 2 (Activos Fijos / Contabilidad - Requisitos Mandatorios)

☐  Agregar el tipo de compra 'Activo Fijo' en la Orden de Compra y forzar la vinculación en el alta de activo fijo (mandato Agustín).

☐  Diseñar el gráfico consolidado mensual de depreciación de toda la empresa.

☐  Asegurar el GROUP BY por Centro de Costo y el auxiliar RUT en el asiento de cierre de Contratistas.

Sprint 3 (Bodega e Importaciones)

☐  Construir la interfaz de Guía de Aplicación de Campo con rebaja de stock por cuartel.

☐  Reforzar el validador estricto fail-closed para la importación masiva tipo Agrosoft.

4. Requerimientos Extraordinarios Incorporados (Correo María Jesús - 29/10/2026)

E-1. Compromisos de Anticipo a Proveedores en Flujo de Caja sin Asiento Contable (Punto 2 MJ)   [COMPLETO]
Creado módulo de Compromisos de Anticipo (/tesoreria/anticipos-proveedores) con correlativo ANT-PROV-YYYY-NNNN. Permite comprometer anticipos a proveedores y productores agrícolas sin generar asiento contable previo (respetando la regla canónica F0: el saldo contable y de banco solo se mueve con la cartola bancaria). Se integra directamente al Flujo de Caja mediante el toggle interactivo '[x] Incluir proyecciones'.

E-2. Cálculo de Vencimientos Atado a Emisión Electrónica SII (Punto 3 MJ)   [COMPLETO]
En compras.service.ts y el Libro de Compras, la fecha de vencimiento se calcula automáticamente a partir de fechaDocumento (emisión oficial informada por GoSocket / SII) y el plazo pactado con el proveedor, desacoplándola de la fecha de recepción en planta.

E-3. Facturas Bimoneda y Desglose de Aging con IVA al día 20 (F29) (Punto 4 MJ)   [COMPLETO]
En schema.prisma, aging-sync.util.ts y el Libro de Compras, las facturas en moneda extranjera (USD) desglosan su Neto en USD y su IVA en CLP. El Neto vence según condición comercial y el IVA vence invariablemente el día 20 del mes siguiente (declaración y pago F29 ante SII).

E-4. Importador Masivo de Planilla COMEX ACTUALIZABLE COMEX.xlsx (Punto 5 MJ)   [COMPLETO]
Creado ComexImportPage.tsx y comex-importer.service.ts. Procesa masivamente las 5 hojas de la planilla COMEX (451 despachos consolidados, 1.411.647 cajas, 8.840.853 kg, US$ 35,291,175), validando DUS, sellos, contenedores y duplicados, generando directamente las Órdenes de Venta de exportación (OV-EXP).

E-5. Columna 'Relacionados' con Badge Numérico (1-9, 9+) y Visor Universal   [COMPLETO]
Normalizada la columna de origen/cadena bajo el nombre 'Relacionados' en todos los módulos (Compras, Ventas, Contratistas, Tesorería, Contabilidad). Muestra el último documento vinculado y un badge tipo píldora del 1 al 9 y '9+' con apertura de visor PDF directo con botón 'Ir a documento'.

E-6. Barra de Porcentaje de Cobertura en Facturas con Proformas e Insumos   [COMPLETO]
Incorporada barra visual de progreso porcentual en la lista de facturas del Libro de Compras que indica cuánto del total de la factura está cubierto por proformas de contratistas o recepciones de insumos.

E-7. Filtro Rápido por Módulo y Trazabilidad en Solicitudes de Reversa Contable   [COMPLETO]
En SolicitudesReversaPage.tsx (/contabilidad/reversas) se integró un filtro rápido por píldoras al lado del buscador (Todas, Contratistas, Compras, Insumos), con trazabilidad cronológica completa y notificación por correo/intranet.