ERP ALMAHUE · AUDITORÍA DE REQUERIMIENTOS DÍA LUNES 26/10/2026

Evidencia Cruzada: Apuntes Consultor ('revision en cliente.txt') · Transcripción AM/PM · Skills de Cursor · Base de Código

| Sesión Evaluada | Lunes 26/10/2026: Mañana (12.33.m4a - 01:24:40) y Tarde reparada (15.20 REPARADO.m4a - ~01:54:00) |
| --- | --- |
| Puntos Auditados | 38 Requerimientos totales: 23 Completos (60.5%) · 15 Parciales (39.5%) · 0 Faltantes (0.0%) |
| Actores Principales | María Jesús (MJ), Lupe, Fran, Mario, Equipo Consultor |

Matriz de Cumplimiento por Bloque (Día Lunes)

| Categoría / Bloque | Total | Completo | Parcial | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administración y Usuarios (A-*) | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| Parametrización y Plan de Cuentas (P-*) | 9 | 6 | 3 | 66.7% |
| Compras y Órdenes de Compra (C-*) | 5 | 4 | 1 | 80.0% |
| Contabilidad y Reportes Financieros (K-*) | 13 | 7 | 6 | 53.8% |
| Contratistas Agrícolas (CTR-*) | 7 | 4 | 3 | 57.1% |
| Tesorería y Bancos (TES-*) | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| TOTAL DÍA LUNES 26/10 | 38 | 23 | 15 | 60.5% |

Detalle Completo de Requerimientos del Día Lunes (38 Puntos)

| Código | Requerimiento / Regla de Negocio | Fuente / Minuto | Estado | Detalle Código / Brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | Selector 2 empresas al crear usuario | Apuntes sala | COMPLETO | EmpresaSelector.tsx listo |
| A-2 | Historial parametrización antes/después | Tarde [48:40] | PARCIAL | Piloto contratistas/AF listo |
| A-3 | Solicitud apertura periodo + reverso | Tarde [01:07] | PARCIAL | Reverso asiento listo; UI bandeja pend |
| P-1 | Plan cuentas N:N dimensiones (3 col) | Mañana [22:15] | COMPLETO | CuentaAsociadosPanel.tsx listo |
| P-2 | Contador cuentas en catálogos CC/Elem | Mañana [29:17] | COMPLETO | Columna cuentasAsociadasCount lista |
| P-3 | Bancos multi-cuenta con moneda y tipo | Apuntes sala | COMPLETO | CuentasCorrientesPage.tsx listo |
| P-4 | Historial en catálogo parametrizaciones | Apuntes P-4 | PARCIAL | Back persiste; UI fila pendiente |
| P-5 | Boleta honorarios 1001-1003 + regla notaría | Apuntes P-5 | PARCIAL | Tipos listos; control rendición pend |
| P-6 | Nota cobro gasto directo (wizard OC) | Apuntes P-6 | COMPLETO | NotasCobroPage.tsx listo |
| P-7 | OPB embarcador (compensación terceros) | Apuntes P-7 | PARCIAL | UI base lista; import Excel pend |
| P-8 | Matriz plan cuentas scroll bidireccional | Apuntes P-8 | COMPLETO | PlanCuentasPage vista matriz lista |
| P-9 | Eliminación planta; variedad opcional | Tarde [03:39] | COMPLETO | Formularios limpios de planta |
| C-1 | Jerarquía OC: Cuenta > CC > Elemento | Mañana [44:04] | COMPLETO | OrdenCompraWizardPage.tsx listo |
| C-2 | Solicitar admin CC/Elemento no ligado | Mañana [44:13] | COMPLETO | Modal solicitud admin en OC listo |
| C-3 | Múltiples líneas de imputación en OC | Mañana [47:25] | COMPLETO | Líneas múltiples soportadas |
| C-4 | Detalle OC estilo árbol / flujo caja | Mañana [55:17] | PARCIAL | OcOrigenCadena.tsx; árbol pend |
| C-5 | PDF OC proveedor sin dimensiones | Mañana [50:24] | COMPLETO | compras-oc-helpers.ts listo |
| K-1 | Tipo de cambio en pesos al contabilizar | Apuntes K-1 | COMPLETO | Asiento almacena CLP y TC |
| K-2 | Motivo obligatorio cierre/apertura mes | Apuntes K-2 | COMPLETO | PeriodosContablesPage.tsx listo |
| K-3 | Identificador asiento nomenclatura tipo | Mañana [09:59] | COMPLETO | tipo-comprobante.ts prefijos |
| K-4 | Detalle asiento 3 col y edición glosa | Apuntes K-4 | COMPLETO | AsientosPage.tsx ajustado |
| K-5 | Adjuntar Registro Compras en asiento | Apuntes K-5 | PARCIAL | Back soporta; dropzone modal pend |
| K-6 | Comprobante manual pide tipo; módulo auto | Apuntes K-6 | COMPLETO | Modal nuevo comprobante listo |
| K-7 | Validación histórica contable con Mario | Apuntes K-7 | PARCIAL | Pendiente entrega data Almahue |
| K-8 | Comprobante manual pasa a CONTABILIZADO | Apuntes K-8 | COMPLETO | Guardado directo contabilizado |
| K-9 | TC manual con alerta a administrador | Apuntes K-9 | COMPLETO | RevaluacionTcModal.tsx listo |
| K-10 | Presupuesto: alerta % en totalizados | Apuntes K-10 | PARCIAL | Módulo listo; umbral visual pend |
| K-11 | CC agrupados departamento + totalizados | Apuntes K-11 | PARCIAL | Agrupación básica; tarjetas pend |
| K-12 | Mayor/Diario filtros mes/año (Todos=año) | Apuntes K-12 | COMPLETO | LibroDiarioMayorPages.tsx listo |
| K-13 | Mayor: ancho expandido selector cuentas | Apuntes K-13 | COMPLETO | Layout expandido sin truncar |
| K-14 | Mayor: arrastre de saldo interanual | Apuntes K-14 | COMPLETO | Saldos acumulados persistentes |
| K-15 | Balance 8 columnas acumulativo anual | Mañana [00:19] | COMPLETO | Balance8ColumnasPage.tsx listo |
| K-16 | Estado Resultados mensual (solo mes) | Mañana [00:19] | COMPLETO | EstadosFinancierosPage.tsx listo |
| K-17 | Situación financiera multianual | Apuntes K-17 | PARCIAL | Año actual listo; comparativo pend |
| K-18 | Utilidad ejercicio a acumulado al 31/12 | Mañana [00:19] | PARCIAL | Cuadre verif; asiento auto pend |
| K-19 | Validación cuadre vs balances MJ | Mañana [21:18] | COMPLETO | Verificado con archivos MJ |
| K-20 | Carga masiva restrictiva tipo Agrosoft | Mañana [06:55] | PARCIAL | Importador base; fail-closed pend |
| CTR-1 | Módulo Contratistas completo | Tarde entera | COMPLETO | features/contratistas/ estructurado |